ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testület

2009. május 7-i ülésének

… napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009 évi útfelújítási terv összeállításánál – korábbi ajánlatok és műszaki becslés alapján – a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály figyelembe vette az elmúlt évek tapasztalatait, rögzítette a lakossági igényeket, a beérkezett kérelmeket, panaszokat, valamint figyelembe vette az utak műszaki állapotát. Idén is megállapítható, hogy a felújítási igények, kérelmek ez évben is többszörösen meghaladják a lehetőségeinket.

Lehetséges lenne több olyan munka is, amely nagyságrendje miatt eleve „nem fér bele” a meghatározott keretszámokba, vagy azt teljesen lenullázná (pl. Kiss János utca felújítása cca 55 mFt lenne).

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében (6. számú melléklet III. pont) útfelújítással kapcsolatban az alábbi tételek szerepelnek:

Útfelújítások keretösszeg: tervezett pályázati saját erőn felül:		20.500 eFt

Útfelújítások (TEUT pályázat) saját erő:				10.000 eFt

Rákóczi u. Rohonczi útig tartó szakaszán járdaépítés

(a Közútkezelő Kht-val együttműködve)				15.000 eFt

- TEUT pályázatra benyújtható útfelújítás:

Velemi u. Rómer Flóris és Rohonci u. közötti, valamint a Rómer Flóris utca Velemi u. és Űrhajósok útja közötti szakaszának felújítása - becsült összege cca. 20 mFt

A felújítás tervvel rendelkezik, műszaki tartalma: aszfalt-marás, 4 cm vtg aszfaltszőnyeg, szegélyjavítás.

Az útfelújítás „mellékterméke” cca. 100 m3 mart aszfalt, melyből további utak javítása megoldható (pl.: Posztógyár utca, Gesztenyés utca, Hermina utca és csatlakozó utcák, Dr. Ambró Gy. utca).

A maximális 10 mFt TEUT pályázati összeg elérése esetén – tekintettel a verseny várható árcsökkentő hatására - saját erőként a költségvetésben megjelölt 10.000 eFt nagyjából megfelelőnek látszik. Ha a pályázaton az önkormányzat nem, vagy kevesebb összeget nyer, a felújítás műszaki tartalma csökkenthető (a Rómer Flóris utca nem kerül felújításra).

- Egyéb javasolt városi útfelújítások

1. Hunyadi u. Várkör saroktól Szt Imre utcáig terjedő szakasza

a tervezett autóbusz-közlekedés biztosítása miatt

(aszfaltszőnyeg, a közlekedési rend változásnak járulékos munkái )				  3.000 eFt

2. Kálvária – Meskó – Bajcsy-Zs. utca (emulziós zárás az Auguszt J. utcáig)			  6.000 eFt

3. Temető utca Szent Imre herceg utca és a felső temető parkoló leágazása közötti

szakaszának felújítása (útjavítás, parkolók kialakítása)					  5.500 eFt

4. Erdészház utca felújítása (kátyúzás, kétszeri felületi zárás)					  3.000 eFt

5. Forrás és Napsugár utcában szükséges javítások						  3.000 eFt

ÖSSZESEN:										20.500 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2009. április 9.

A polgármester nevében.

Rimányi Krisztina s.k.

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi út- és járda-felújítási tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Elrendeli a szükséges tervek elkészíttetését, valamint a fedezet biztosításához szükséges pályázati források felkutatását.

Felelős:		Huber László polgármester

Hivatali felelős:	Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

Határidő:	folyamatos