ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2009. november 26-i ülésének

… napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

- Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2009. november 11-én megérkezett a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség támogató levele, amelynek értelmében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem” című, NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 jelű pályázat 790.850.959,- Ft összegű támogatást kapott.

- A Támogatási Szerződés megkötésére várhatóan 60 napon belül sor kerül, ehhez azonban előzetesen a Bíráló Bizottság és a pályázat útmutató által előírt dokumentumok beszerzése és megküldése szükséges, melynek teljesítése folyamatban van.

- A Bíráló Bizottság azonban a pályázat elbírálása során az alábbi költségek csökkentéséről döntött:

- A képzési költségek támogatási intenzitását 50%-ra szükséges csökkenteni.

- Az ajándékbolt, a kávézó, a lovagi étterem melegítőkonyhájának eszköz-berendezéseinek támogatása 30%-os intenzitással valósítható meg, mivel vállalkozási tevékenység valósul meg.

- A projektben a megvalósíthatósági tanulmány költsége 6.000.000,- Ft-ban ismerhető el.

- A költségcsökkentést követően a projekt elszámolható összköltsége, támogatási összege illetve intenzitása a következőképpen módosul:

| Vonatkozó költségvetési sor neve | Elszámolható költség (bruttó) | Támogatási intenzitás | Támogatási összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Eszközbeszerzés | 13 524 625 Ft | 30% | 4 057 388 Ft |
| Munkaerő képzése | 300 000 Ft | 50% | 150 000 Ft |
| Összesen (I.): | 13 824 625 Ft |  | 4 207 388 Ft |
| Költségvetés egyéb csökkentéssel érintett sorai összesen BB javaslata alapján (II.): | 935 033 366 Ft | 84,13% | 786 643 571 Ft |
| Mindösszesen (I.+II.): | 948 857 991 Ft | 83,35% | 790 850 959 Ft |

- A pályázati költségvetés ehhez képest 950.919.241,- Ft összes elszámolható költséget, 800.000.000,- Ft (84,13 %) támogatást és 150.919.241,- Ft saját erőt tartalmazott.

|  | Pályázatban szereplő | Döntésben szereplő | Különbözet |
| --- | --- | --- | --- |
| Összköltség | 950 919 241 Ft | 948 857 991 Ft | 2 061 250 Ft |
| Támogatási összeg | 800 000 000 Ft | 790 850 959 Ft | 9 149 041 Ft |
| Támogatási intenzitás | 84,13% | 83,35% | 0,78% |
| Saját erő | 150 919 241 Ft | 158 007 032 Ft | 7 087 791 Ft |

- A Támogatási Szerződés megkötéséhez – egyben a fejlesztés megvalósulásához – a Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy a pályázati költségvetésben szereplő és a döntésben meghatározott saját erő különbözetét, 7 087 791 Ft-ot biztosítja.

- Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

- Kőszeg, 2009. november 13.

- A polgármester nevében:

- Rimányi Krisztina

- projektmenedzser

HATÁROZATI JAVASLAT

- Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem” című, NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 jelű pályázat megvalósításához szükséges 150.919.241,- Ft + 7.087.791,- Ft, összesen 158.007.032,- Ft összegű saját forrást a kötvénykibocsátás terhére biztosítja.

- Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.

Felelős:		Huber László polgármester

Hivatali felelős:	Rimányi Krisztina projektmenedzser

Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető

Határidő:	azonnal, illetve folyamatos