Kőszeg Város Önkormányzata

2020. évi közbeszerzési terve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Beszerzés megnevezése** | **Közbeszerzés tárgya** | **Közbeszerzés tervezett mennyisége** | **A tervezett beszerzés becsült nettó értéke** | **A tervezett eljárás fajtája** | **Az eljárás megindításának tervezett ideje (hónap) és /****Teljesítés határideje (év, hónap)** | **Teljesítés határideje (év, negyedév)** | **Megjegyzés** |
| 1. | TOP-1.2.1-16- VS1-2017-00003**Fenntartható örökség és rendezvény- turizmus Kőszegen** | Eszköz- beszerzés | Turisztikai látogató- és menedzsment központ kül- és beltéri kiállításának, interpretációs eszközeiés interpretációs rendszer szoftver és digitális tartalom | 12.711.754,- Ft | Kbt. 117. § (1)bekezdés alapján indított saját beszerzési szabályok szerint folytatandó (hirdetmény közzétételével induló)közbeszerzési eljárás | 2020. I.negyedév | 2020. IV.negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |
| 2. | TOP-1.2.1-16- VS1-2017-00003**Fenntartható örökség és rendezvény- turizmus Kőszegen** | Építési beruházás | Kerékpárút építése kb. 1400 méter hosszan, meglévő töltésen, táblázással, külterületen | 67.357.194,- Ft | Kbt. 115. § alapján indított, nyílt közbeszerzési eljárás | 2020. I.negyedév | 2021. III.negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |
| 3. | INTERREG V-AAusztria – Magyarország Program ATHU- 064 VELOREGIO**Kerékpárút és pihenőhelyek építése** | Építési beruházás | Kerékpárút - 0164/34 hrsz. (Kőszeg, Abért-tó keleti part, parkoló és gát közötti szakasz, cca. 400 m)Pihenőhely és információs pontok* 0164/34 hrsz. – Kőszeg, Abért tó keleti part
* 3917/4 hrsz. – Kőszeg, Borsmonostori utca
* 3405 hrsz. – Kőszeg, Temető utca, Szénsavas kút
 | 22.011.618,- Ft | Kbt. 117. § (1)bekezdés alapján indított saját beszerzési szabályok szerint folytatandó (hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos) közbeszerzési eljárás | 2020. I.negyedév | 2020. III.negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | TOP-1.1.1-16- VS1-2018-00003**A Jurisics Miklós ipari park fejlesztése Kőszegen** | Építési beruházás | Az ipari park fejlesztési területén:* Közvilágítás megvalósítása: 140 fm
* Útépítés: 840 m2
* Útfelújítás: 300 m2
* Csapadékvíz-elvezetés 280 fm
* Szennyvíz-elvezetés: 290 fm
 | 75.188.868,- Ft | Kbt. 115. § (1)-(2)bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatt | 2020. I.negyedév | 2021. III.negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |
| 5. | TOP-3.2.1-16- VS1-2017-00007**A kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése** | Építési beruházás | * Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel,

műemléki cserépfedés: 1981 m2* Függő ereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,

bármilyen kiterített szélességben, horganyzottacéllemezből: 250,14 m* Villámvédelem kiépítése: 1 db
* Tetőfödém szigetelés: 966 m2
* Nyílászáró csere/felújítás: 11 db
* Lehűlő falfelület szigetelés: 250 m2
* Napelem telepítés: 34 kw
* Légtermikus levegő víz hőszivattyú telepítése: 116 kw
* 2db, egyenként 50 kw teljesítményű kondenzációs gázkazán beépítése
* Termosztatikus szabályzó csere: 130 db
* Falak külső hőszigetelés min. 14 cm-es
* Nyílászáró U=1.1W/m2K
* Padlás födém hőszigetelés min. 25 cm-es
 | 131.736.023,- Ft | Kbt. 115. § (1)-(2)bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatt | 2020. I.negyedév | 2021. III.negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |
| 6. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019.**„Kőszeg, Bajcsy- Zsilinszky Endre** | Építési beruházás | A tervezett burkolatjavítással az út helyszínrajzi kialakítása nem változik. A tervezett burkolatfelújítás 381,0 m hosszban, 4,5 m szélességben történik, egy oldali 0,50 m széles erősített padkával, egy | 38.339.880,- Ft | Kbt. 115. § (1)-(2)bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatt | 2020. II.negyedév | 2020. III.negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **utca és járda felújítása”** |  | oldali 322 m új kiemelt szegélyépítéssel. A meglévő aszfalt járda átlag 1,60 m szélességben, 322,0 m hosszban átépítésre kerül. A leromlott útpályaszerkezet a szükséges mélységben fellazításra kerül, majd új kötőanyag és kiegészítő ásványi anyag hozzáadásával egy új homogén útburkolatalap- keverék készül. Az így előállított új burkolatalap felületére két réteg hengerelt aszfalt réteg épül.Útpálya:* szélesség: 4,5 m
* hossz: 381,0 m Pályaszerkezet:
* Hideg remix cem. kötésű útalap
* 4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kötőréteg
* 4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg

Padka:* szélesség: 0,50 m
* hossz: 440,0 m
* 10 cm zúzottkő réteg Járda:
* szélesség: átlag 1,6m
* hossz: 322,0 m Szerkezet:
* Zúzottkő kiegyenlítés átlag 10 cm vastagságban
* 5 cm AC 8 hengerelt aszfalt kopóréteg
 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | TOP-1.4.1-19- VS1-2019-00001**Bölcsődei férőhelyek****bővítése a kőszegi Központi Óvoda és Bölcsődében** | Építési beruházás | Új építés keretében 12 férőhelyes bölcsődeépület kialakítására (50,54 m2 alapterületű csoportszobával, gyermek WC-vel és mosdóval, fedett terasszal) kerül sor.Felújítás keretében előtér átalakításra, tető átalakításra, fedett tároló kialakítására, mosdóhelyiség bővítésére, babakocsi tároló kialakítására, valamint öltöző, zuhanyzó,mosoda, irattár és átjáró kialakítására kerül sor. | 79.953.843,- Ft | Kbt. 115. § (1)-(2)bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatt | 2020. II.negyedév | 2021. IV.negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |  |
| 8. | Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. éviLXXI. törvény 3. melléklet II/26. **Kőszeg, Dózsa György utca útburkolat-, járda- és****hídfelújítás, valamint vízvezeték- rekonstrukció építési munkái** | Építési beruházás | Útfelújítás 368 m hosszban, átlag 4,5 m szélességben; Egyoldali járda felújítása 322 m hosszban, 1,6 m szélességben; Egyoldali zúzottkő padka készítése 348 m hosszban, 1,6 m szélességben;Ivóvíz-rendszer teljes rekonstrukciója 368 m hosszban | 77.195.110,- Ft | Kbt. 115. § (1)-(2)bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatt | 2020. IV.negyedév | 2021. II.negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |
| 9. | A Kormány 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozata szerinti térségi fejlesztés**Kőszeg, Hunyadi utca burkolat felújítása** | **Építési beruházás** | **Hunyadi utca:**Burkolatjavítás 674 m hosszban, 6,2 m szélességben, kétoldali új kiemelt szegély építéssel és a meglévő parkolók felújítása | 114.815.371,- Ft | Kbt. 115. § (1)-(2)bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatt | 2020. IV. negyedév | 2021. III. negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |  |
| 10. | A Kormány 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozata szerinti térségi fejlesztés**Kőszeg,** **Alsó körút burkolat felújítás és Strand sétány burkolat felújítás** | **Építési beruházás** | **Alsó körút:**Burkolatjavítás 355,0 m hosszban, 4,0 m szélességben, kétoldali 0,50 m széles erősített padkával**Strand sétány:**Burkolatjavítás 390,0 m hosszban, 4,0-4,5 m szélességben, kétoldali 0,50-2,00 m széles erősített padkával | 72.450.630,- Ft | Kbt. 115. § (1)-(2)bekezdése szerinti, uniós értékhatáralatt | 2020. IV. negyedév | 2021. III. negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |  |
| 11. | A Kormány 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozata szerinti térségi fejlesztés**Kőszeg, Panoráma körút burkolat felújítás és Felsőerdő út burkolat felújítás** | **Építési beruházás** | **Panoráma körút:**Burkolatjavítás 2300 m hosszban, 3,5 m szélességben, kétoldali 0,50 m széles erősített padkával**Felső erdő út:**Burkolatjavítás 580,0 m hosszban, 5,0 m szélességben, kétoldali 0,50 m széles erősített padkával | 220.551.590,- Ft | Kbt. 115. § (1)-(2)bekezdése szerinti, uniós értékhatáralatt | 2020. IV. negyedév | 2021. III. negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |
| 12. | A Kormány 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozata szerinti térségi fejlesztés**Károlyi Mihály utca, Sigray Jakab utca és Űrhajósok útja út, Sigray Jakab utca 28. parkoló és út burkolat felújítás** | **Építési beruházás** | **Károlyi Mihály utca**Bercsényi utca és Sigray Jakab utca közötti szakaszán burkolat felújítása 418,0 m hosszban, 5,0 m szélességben, 0,50 m zúzott kő padkával**Sigray Jakab utca**Űrhajósok útja és Károlyi Mihály utca közötti szakaszán burkolat felújítása 257 m hosszban 5,00 m szélességben**Űrhajósok útja** Bercsényi Miklós utca és Sigray Jakab utca közötti szakaszán burkolat felújítása 223,0m hosszban, 6,0m szélességben, járda 218,0m hosszban 1,2m szélességben**Sigray Jakab utca 28.** parkoló és út burkolat felújításParkoló és bekötőút felújítása 105 m hosszban, 4,4 - 5,3 m szélességben, két oldali új kiemelt, süllyesztett szegély építéssel | 125.250.230,- Ft | Kbt. 115. § (1)-(2)bekezdése szerinti, uniós értékhatáralatt | 2020. IV. negyedév | 2021. III. negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |
| 13. | A Kormány 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozata szerinti térségi fejlesztés**Deák Ferenc utca út, parkoló és kapcsolódó járda burkolat felújítás, Béri Balog Ádám Általános Iskola út, parkoló és vízelvezetés felújítás, burkolat felújítás, Kiss János Lakótelep-Belső tömb parkoló építés II. ütem** | **Építési beruházás** | **Deák Ferenc utca út, parkoló és kapcsolódó járda burkolat felújítás**Kőszeg, Deák Ferenc utca 6. társasház előtti burkolat felújítása 93 m hosszban és hozzá kapcsolódó járda/garázsbejáró 84 m hosszban**Béri Balog Ádám Általános Iskola út, parkoló és vízelvezetés felújítás**70 db parkoló kialakítása tervdokumentáció alapján**Kiss János Lakótelep-Belső tömb parkoló építés II. ütem**26 db merőleges parkolóhely kialakítása tervdokumentáció alapján | 87.143.523,- Ft | Kbt. 115. § (1)-(2)bekezdése szerinti, uniós értékhatáralatt | 2020. IV. negyedév | 2021. III. negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |
| 14. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 **„Zöld városka” - Közösségi tervezés alapon kialakított kis léptékű közterületi zöld-felületi beavatkozások** | **Építési beruházás** | **Európa Park testvérvárosi rekreációs park kialakítása (2995/3 hrsz.)**350 m2 burkolatépítés – térkő; 13 m3 szórt burkolatépítés murva 5 cm vastagságban450 m2 évelőtelepítés; 288 m2 cserjetelepítés; 500 m2 gyepesítés; 12 db fa telepítése14 db pad, 2 db hulladékgyűjtő kihelyezése1 db pergola építése1 db egyedi központi objektum - gúla kialakítása**Dreiszker rekreációs park kialakítása (1400 hrsz.)**5 db pad, 2 db sakk- és kártyázó asztal, 1 db hulladékgyűjtő kihelyezése120 m2 cserje- és évelőtelepítés; 458 m2 gyepmegújítás; 3 db fa telepítése**Hármas pad megújítása (7512 hrsz.) –** 1 db meglévő információs tábla és 2 db pad felújítása, javítása 1 db új pad kihelyezése, 2 db fa telepítése1 db egyedi interaktív ismeretterjesztő objektum kihelyezése**Tűzoltó kalandpark kialakítása (2581 hrsz.)** 3 db fa telepítése, 2 db fa stég kialakítása; 1 db hulladékgyűjtő kihelyezése, 3 db piknik asztal6 db fajta ügyességi játék, akadálypálya elemek: egyensúlyozó gerendák, bordásfal, mászó fal, függeszkedő, szlalom, alagút**Kiss János szobor környezetének megújítása (3344/49 hrsz.)** 2 db pad; 5 m3 szórt burkolatépítés murva 5 cm vastagságban3 db fa telepítése, 35 m2 cserjetelepítés; 120 m2 évelőtelepítés | 25.416.220,- Ft | Kbt. 115. § (1)-(2)bekezdése szerinti, uniós értékhatáralatt | 2020. IV. negyedév | 2021. II. negyedév | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása |

Jóváhagyó: **Básthy Béla**

polgármester